| 팀명 | 애플 망고 |  | 팀장 | 이지영 |  |  | 수업주 (1~15) | 9주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금주 예정작업 | 1. 라벨링 : ‘계란’ , ‘우유’, ’토마토’, ‘치즈’ 2. 에러고치고 조도센서 테스트 3. images, eatFood 테이블 매일 한번 초기화 4. 냉장고 문을 열었다가 닫은 상태에서 3초 유지 후 한번 찍도록 하기 5. 레시피 추천 테스트 6. 인증메일 구현 7. 디자인 선택 |  |  |  |  |  |  |  |
| 금주 수행결과 및 문제점 해결방법 | 수행결과 & 문제점.해결방법 1. images, eatFood 테이블 매일 한번 초기화 : eatFood 테이블은24시간 내 내가 먹은 음식 을 기록한 테이블이기에 용량 확보를 위해서 24시간 후 삭제 2. 냉장고 문을 열었다가 닫은 상태에서 3초 유지 후 한번 찍힘 3. 레시피 추천 테스트 : 충분히 많은 데이터가 필요해서 레시피 데이터를 수집해야함. 4. labelling-master를 사용해서 계란 200, 우유 300, 토마토 200, 치즈 100 완료. => 더 많은 종류의 데이터 필요하기에 다른 식품 수집 필요 5. 로그인 유무에 따른 접근 지정 완료. => 이유를 알 수 없는 곳에서 에러 |  |  |  |  |  |  |  |
| 지도교수 면담 및 토론 결과 | 일시 | 4월 29일 |  |  | 면담방법 (예: 전화, 화상회의, 직접대면, 이메일 등) | 이메일 |  |  |
|  | 기준 매트릭스를 작성하고 선호도 매트릭스 프로필 만든 후 추천 알고리즘에 대한 로직 만들 것을 피드백 받았다. |  |  |  |  |  |  |  |
| 다음주 예정작업 및 담당자 | 이지영 :1. 라벨링 : ‘오이’ 2. 회원가입 구현 – 설문페이지도 함께 박재철 :1. 라벨링 : ‘당근’ 2. 센서, 메일 3. 레시피 알고리즘 선택 송종창 :1.라벨링 : ’가지’ , ‘버섯’ 2. 레시피 item2vec 공부 조승연: 1.라벨링 : ‘쪽파’ 2. 인증메일 |  |  |  |  |  |  |  |

팀장 명             이지영           (인)

지도교수  			이석기	   (인)

첨부: 주간 팀활동 근거자료

(지도교수 면담 또는 기타 팀활동과 관련된 인증사진, 화상회의 캡쳐화면, 통화기록, 이메일  등)