| 팀명 | 애플 망고 |  | 팀장 | 이지영 |  |  | 수업주 (1~15) | 6 주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 금주 예정작업 | 1. detect.py 색이나 이름 mysql에 저장 할 정보 확인 2. 이미지 크롤링 3. 회원가입시 필요한 메일 인증 4. 서버 프로그래밍 5. 각자 라벨링 |  |  |  |  |  |  |  |
| 금주 수행결과 및 문제점 해결방법 | 수행결과 1. detect.py 색이나 이름 mysql에 저장 할 정보 확인 => 소켓 통신으로 이미지 받는 것 확인 했지만 이름이 한글로 안됨. 최신 사진으로 불러오는 것 오류 2. 이미지 수집 크롤링 오류 3. 메일 인증 오류 4. 서버 오류 문제점 & 해결방법 1. 최신사진과 전사진을 비교해야하는데 최신사진 두개가 비교됨. 이 부분에 대해서는 if문 추가로 최신사진이 아님을 보여줘야한다. 2. 구글 보안상 이미지가 50개 이상 수집이 안되기에 수기로 저장하도록함 3. Maven 라이브러리에서 오류 발생하기에 처음부터 프레임워크를 새로 제작해보기로함. 4. 메인 페이지에서 다음 페이지로 404오류 |  |  |  |  |  |  |  |
| 지도교수 면담 및 토론 결과 | 일시 | 4월 9일 |  |  | 면담방법 (예: 전화, 화상회의, 직접대면, 이메일 등) | 대면 면담 |  |  |
|  | db는 저장정보가 제약적이기 때문에 레시피 정보는 jsp페이지에 따로 넣어야한다는 피드백을 받음. 레시피 정보의 경우, 필요할 시에 생성이 아닌 이미 만들어진 정보 중에 추천하는 것을 베이스로 하는데, 레시피의 경우 최대한 많이 데이터를 모으고, 사용자가 주로 먹는 음식을 기반으로 속성값을 부여해 놓은 상태에서 퍼스널 푸드를 추천한다는 피드백을 받음. |  |  |  |  |  |  |  |
| 다음주 예정작업 및 담당자 | 공통 : 1. 터치패드와 조도센서 테스트 2. 목공소 찾아서 냉장고 대용으로 테스트해볼 도구 제작 이지영 :1. 라벨링 : ‘계란’ 2. 서버 구조작성 & home.jsp에 필요한 태그 작성 3. 자동로그인 박재철 :1. 라벨링 : ‘우유’ 2. 사진을 센서로 찍도록 변경 3. mysql 권장섭취량, 식품 영양정보, 라즈베리파이정보,레시피를 DB에 업데이트 4. 레시피 딥러닝 공부 송종창 :1.라벨링 : ’토마토’ 2. 이미지 수집 크롤링 3. train, detect.py, 레시피 딥러닝 공부 조승연: 1.라벨링 : ‘치즈’ 2. 인증메일 구현 |  |  |  |  |  |  |  |

팀장 명        이지영                (인)

지도교수  			이석기	   (인)

첨부: 주간 팀활동 근거자료

(지도교수 면담 또는 기타 팀활동과 관련된 인증사진, 화상회의 캡쳐화면, 통화기록, 이메일  등)