## Slide 1
라즈베리 파이
Ec2 server
사진 촬영
냉장고 문을 열었다가 닫을 때, 센서의 신호가 오면 사진을 찍은 뒤 정보는 MySQL에 저장한 후 소켓 통신으로 분석용 컴퓨터에 필요한 신호를 보낸다.
센서
MySQL
클라이언트 컴퓨터
메일 주소
웹 서버
(spring,
tomcat)
웹 페이지
Ec2 server에 있는 MySQL로 필요한 자료를 공유하여 웹 서버를 스프링으로 제작하여 클라이언트가 열 수 있게 한다
회원가입, 정보 변경 시 메일 인증을 한다.
분석용 컴퓨터
Yolo v3
소켓 통신
전송된 데이터를 yolo v3로 분석하여 MySQL에 저장한다.
MySQL을 한 시간 마다 검토 후 자료를 정리하고 유통기한 알림을 보낸다.
개인이 정한 시간에 레시피 추천 메일을 보내게 한다.
MySQL 정리
레시피 추천
딥러닝
DB원격 접속
사용자는 자신이 설정한 시간에는 레시피 추천 메일, 유통기한이 다한 제품이 있을 때는 유통기한 알림 메일을 받고 하이퍼링크로 관련된 웹 페이지로 이동할 수 있다.

## Slide 2
현재 문제점 및 의문점
웹 서버, 딥러닝 관련 작업을 처음해서 어떤 식으로 할 지 제대로 감이 안 잡힘
서버PC, 클라이언트 개발자 PC 구현의 차이점
실제 구현 시 예상과 달라 데이터 베이스 구조를 계속 변경하여 작업 지연 -> 2번의 경우 때문에 또 많이 바뀌는 것이 우려 됨
구매한 터치 센서가 감압식이 아니라 전류를 인식하는 방식이라 다른 센서를 사거나, 전류가 흐르는 것을 배치해야 한다. (바꾼다면 현재 조도 센서 감압센서 생각 중)
랩실을 빌릴 수 없어 냉장고를 보관할 곳이 없음 -> 실제로 환경에서 구동하지 못해 봄
  보관할 공간이 없을 경우 가벼운 대체품을 살 예정
발표 시 레시피나 식품의 종류를 어느 정도가 적당한가 (현재 식품, 레시피 4개 저장)
진행 상황
현재 센서의 입력을 받으면 사진을 찍어서 소켓 통신으로 신호를 보낸 후 yolo에서 분석을 하는 부분까지 진행
(train할 데이터는 꾸준히 수집 중)
앞으로 이 정보를 활용하여 웹 서버, 웹 페이지
레시피 추천 메일 전송
MySQL 정리 후 유통기한 메일 전송을 제작할 예정
현재 목표
웹 서버, 레시피 추천 제외한 부분을 4월말까지 완성해서 시험 구현

## Slide 3
회원(E-mail, PW, 생년월일, 성별, 유통기한 초과 알림, 유통기한 임박 알림, 식사시간(5개), 레시피 난이도 쉬움, 보통, 어려움, 조리 시간)
소유(E-mail, 라즈베리파이 ID)
냉장고(라즈베리파이 ID, 냉장고 이름, 비밀번호, 설치 장소)
카메라(카메라 ID, 라즈베리파이 ID)
사진(사진 ID = 사진이 찍힌 시간, 사진, 분석한 사진, 카메라 ID)
식품(식품명, 유통기한, 영양소…)
촬영된 식품(사진 ID, 숫자, 식품명, 들어온 날, 설정된 유통기한, x1, x2, y1, y2)
먹은 식품(먹은 시간= 식품이 없어진 사진 ID, 식품명)
레시피(레시피 명, 사진, 조리과정, 조리시간, 난이도, 영양소…)
재료(레시피 명, 식품명, 계량)
권장 영양 섭취량(연령, 성별, 영양소…)
제외 식품(E-mail, 식품명)
제외 레시피(E-mail, 레시피 명)
인증 메일(E-mail, 보낸 시간, 인증번호)
레시피 추천 메일(E-mail, 보낸 시간, 레시피 명)
이미지 전송 임시 테이블(num, data)
영양소
에너지
탄수화물-당류, 식이섬유
단백질
지방-트랜스, 포화
콜레스트롤
칼슘
나트륨
비타민 A, B, C, D, E
먹은 식품, 인증 메일, 레시피 추천 메일은 24시간 지나면 삭제
사진 테이블에 사진과 분석한 사진은 한 달이 지나면 삭제