|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **애플 망고** | | **팀장** | **이지영** | | | **수업주**  **(1~15)** | **12주차** |
| **금주**  **예정작업** | **1. 로그인,회원가입의 에러난 부분 수정**  **2.블루택, 조각 접착제(벽에 붙일 때 사용) 사용하여 공간박스에 라즈베리파이 부착**  **3. recipeScore 테이블에 임의의 데이터 작성**  **4. 실제 사진 분석률, 센서 작동 확인 후 수정**  **5. 레시피 추천 프로그램 구현 트레인데이터 수집**  **6.jsp home 수정 , 이미지 resizing** | | | | | | | |
| **금주 수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | **수행 결과**  **1.트레인 데이터 : 이미지 라벨링 한것을 (traindata) yolo에 학습을 시킨 것이다.**  **이것을 바탕으로 실제 사진을 찍어서 yolo 사용하여 객체 인식을 테스트 해보았다.**  **2. 협업필터링을 위하여 임의의 데이터가 필요하기에 recipeScore 테이블에 임의의 데이터를 작성하였다.**    **3. 실제 사진 분석률: avg loss가**  **0.1811 인것으로 보아 분석과 인식은 99% 잘**  **작동함.**  **4. 이미지 resizing=> 리자이징 필요없이 image fluid 를 이용하여 하기로함.**  **5.** Uncaught TypeError: $.ajax is not a function at signUp (signup:143) at signUpValidation (signup:136) at HTMLInputElement.onclick (signup:203)  => Layout.jsp 부분에 script로 jquery를 받는 부분이 있었음. 버전이 slim 버전으로 /resources/jq 부분에 jquery 다운받은 후 scr에 경로 삽입. | | | | | | | |
| **지도교수**  **면담 및 토론 결과** | **일시** | **5월 20일** | | | **면담방법**  **(예: 전화, 화상회의, 직접대면, 이메일 등)** | **대면** | | |
| **“개인이 좋아하는 음식이나 어떤 재료를 주로 선호하는지에 대한 행동 정보에 기반을해서**  **레시피를 제공해야 한다.”라는 feedback을 받음** | | | | | | | |
| **다음주**  **예정작업**  **및**  **담당자** | **이지영 :1. ajax post에 대한 오류 수정**  **2. 냉장고 속 페이지 구현 완료**    **박재철 :1. 팜플렛 스크린샷 찍고 올리기**  **2. 테스트 데이터 이용하여 실제 사진 분석률과 센서 작동 확인 후 수정**  **3. recipeScore 100개(1~100번) 메일 보내기**  **송종창 :1. recipeScore 100개( 101~ 200번)**  **2. 레시피 추천 프로그램 구현위한 트레인데이터 수집**  **조승연: 1. jsp home 수정**  **2. 냉장고 등록 페이지 구현** | | | | | | | |

**팀장 명 이지영 (인)**

**지도교수 이석기 (인)**

**첨부: 주간 팀활동 근거자료**

**(지도교수 면담 또는 기타 팀활동과 관련된 인증사진, 화상회의 캡쳐화면, 통화기록, 이메일 등)**

