|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **애플 망고** | | **팀장** | **이지영** | | | **수업주**  **(1~15)** | **1주차** |
| **금주**  **예정작업** | **1. 아이디어 회의**  **2. 교수님께 캡스톤 아이디어 보고서 , 설계도 제출**  **3. OCR 프로그래밍 인식**  **4. UI 디자인 설계** | | | | | | | |
| **금주 수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | **수행 결과**  **: 1. 주제 확정**  **2. 아이디어 보고서 작성 후 교수님께 제출**  **3.** <https://github.com/qkrwoc0105/-Protect-the-refrigerator>  **문제점 & 해결방법**  **: 처음은 영수증을 인식하여 구매목록을 가져오려고 했지만 실질적으로 ocr을 사용할 수 없어서 라즈베리파이 카메라로 냉장고 속 사진을 찍은 후 yolo 모델을 이용하여 사진 인식으로 방향을 잡았다.** | | | | | | | |
| **지도교수**  **면담 및 토론 결과** | **일시** | **03.07** | | | **면담방법**  **(예: 전화, 화상회의, 직접대면, 이메일 등)** | **이메일** | | |
| **아이디어 보고서 컨펌 통과** | | | | | | | |
| **다음주**  **예정작업**  **및**  **담당자** | **공통 :**  **1. Pytorch 설치**  **2. yolo 설치**  **3. github 사용법 숙지**  **4. 구조도 작성** | | | | | | | |

**팀장 명 이지영 (인)**

**지도교수 이석기 (인)**

**첨부: 주간 팀활동 근거자료**

**(지도교수 면담 또는 기타 팀활동과 관련된 인증사진, 화상회의 캡쳐화면, 통화기록, 이메일 등)**

****