
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **애플 망고** | | **팀장** | **이지영** | | | **수업주**  **(1~15)** | **3주차** |
| **금주**  **예정작업** | **1. Yolo v3 설치 , 깃허브 데스크탑 설치**  **2. 라즈비안에서 pytorch 설치**  **3. Python 으로 컴퓨터간 사진 전송**  **4. python 과 Mysql 원격 접속**  **5. 웹사이트 초안 설계** | | | | | | | |
| **금주 수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | **수행결과**  **:** <https://github.com/qkrwoc0105/-Protect-the-refrigerator>  **문제점 & 해결방법**  **: 라즈비안에서 pytorch를 설치하려했지만 오류로 인하여 pc 에서 pytorch 와 yolo 설치** | | | | | | | |
| **지도교수**  **면담 및 토론 결과** | **일시** | **03.21** | | | **면담방법**  **(예: 전화, 화상회의, 직접대면, 이메일 등)** | **이메일** | | |
| **설계도 수정본 컨펌 통과** | | | | | | | |
| **다음주**  **예정작업**  **및**  **담당자** | **공통 : 라즈베리파이 카메라로 사진 촬영 , yolo v3 설치**  **이지영 : 라즈비안 사진을 노트북으로 전송**  **박재철 : 라즈비안 사진을 노트북으로 전송 , DB 업데이트**  **조승연 : typora로 read.md 제작**  **송종창 : 설계도 초안 업데이트** | | | | | | | |

**팀장 명 이지영 (인)**

**지도교수 이석기 (인)**

**첨부: 주간 팀활동 근거자료**

**(지도교수 면담 또는 기타 팀활동과 관련된 인증사진, 화상회의 캡쳐화면, 통화기록, 이메일 등)**

****