|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **애플 망고** | | **팀장** | **이지영** | | | **수업주**  **(1~15)** | **4주차** |
| **금주**  **예정작업** | **1. 라즈베리파이 카메라로 사진 촬영**  **2. 라즈비안 사진을 노트북으로 전송**  **3. 라즈비안 사진을 노트북으로 전송 , DB 업데이트**  **4. typora로 read.md 제작**  **5. 설계도 초안 업데이트**  **6. yolo v3 설치** | | | | | | | |
| **금주 수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | **수행결과**  **1. pytorch이용하여 yolov3 설치**  **2. DB 업데이트**  **3. 영양소 부분에 추가할 권장 섭취량 데이터 작성**  **4. 라즈베리파이에서 이미지 다운 받아 저장 후 다른 컴퓨터에서 읽기 성공**  **5.** <https://github.com/qkrwoc0105/-Protect-the-refrigerator>  **문제점**  **1. yolo v3 사용 결과 이미지 분석에서 오류**  **2. opencv 설치 후 사용 결과 cuda로 인해 오류**  **해결 방법**  **1. darknet-master와 labelImg-master 사용하여 라벨링으로 이미지 분석 해결 생각** | | | | | | | |
| **지도교수**  **면담 및 토론 결과** | **일시** | **03.28** | | | **면담방법**  **(예: 전화, 화상회의, 직접대면, 이메일 등)** | **이메일** | | |
| **현재 상황 보고 후 컨펌 확인** | | | | | | | |
| **다음주**  **예정작업**  **및**  **담당자** | **공통 : yolo 공부, 라즈베리파이 카메라 연결 , git-hub에 각자 branch 만들어 올리기**  **이지영 : 서버 구조도 작성**  **박재철: AWS에 yolo 설치 & 공부**  **송종창 : Yolo 시도 & 공부**  **조승연 : html 관련 메일 보내기** | | | | | | | |

**팀장 명 이지영 (인)**

**지도교수 이석기 (인)**

**첨부: 주간 팀활동 근거자료**

**(지도교수 면담 또는 기타 팀활동과 관련된 인증사진, 화상회의 캡쳐화면, 통화기록, 이메일 등)**

****